1.背景

根据2021年第七次全国人口普查数据，全国60岁以上人口达到了2.6亿人，占总人口的18.7%，与2010年的数据相比，上涨了4.63% 。可以说中国已经全面进入老龄化时代。那么随之而来的便是老年人的养老问题，现在很多家庭都是子女外出工作，老人独自在老家生活，截至2020年，空巢和独居老人已达1.18亿 。2021年，中共中央、国务院印发《关于加强新时代老龄工作的意见》，其中指出进一步规范发展机构养老。各地要通过直接建设、委托运营、购买服务、鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。

2022年，北京携手张家口举办第24届冬奥会，加强了两地的联系，同时也给张家口的发展带来了新的机遇。进一步落实京津冀协同发展，河北可在立足服务本地的同时，承接北京地区部分养老功能。

宣化区位于河北省张家口市，地处北京周边，风景优美。截至2021年，全区60岁及以上人口有13万人，占23.98%，其中65岁及以上人口为9.1万人，占16.9%。宣化区60岁及以上人口占比23.98%，高于河北省的19.85%，也高于全中国的18.70%。宣化区人口老龄化情况严重，老年服务市场需求大。

宣化区现有40余家养老院，价格大多集中在一个月800-1800元，中高端的养老院较为稀缺。而怡康养老院定位为中高端养老院，价格为一个月1500元起，可以有效弥补当地中高端养老院较为稀缺的情况。且符合张家口市对于养老产业的总体布局——打造高端养老、普惠养老、兜底养老结合的全体系养老产业体系。

宣化区位于三座山脉交汇处，中有洋河穿过，空气质量良好，适宜建造老年康养机构。

2.技术方案

张家口虽处于较小的地震带上，但是，考虑到1998年张北6.2级地震，以及之后发生的三次小震，且考虑到养老院居住的都是老人、行动不便，更应该使建筑做到行业普遍认同的规范标准。

同时，在调研中我们发现，此养老院对标中高端层次用户，因此在服务管理上同样令人称赞。

在安全保障方面，养老院每天消毒、并且开展“消防安全月”，定期进行消防安全演练。

在文艺活动方面，养老院在各大节日举办重联欢会及每月生日会，此外还有每周一歌、每日做操等多种多样的活动，保障老人的精神生活。

在健康管理方面，养老院采用智能检测、呼叫系统以及设备，每层设有护理室，及时保障老人的安全，并且定期邀请宣化区人民医院来义诊，确保老人们身体健康。

在日常生活方面，养老院结合新媒体手段，用短视频平台记录养老院生活，让家属放心。还会记录每周伙食以及老人的日常，包括读书、手工、包饺子、养生泡脚、体验按摩椅等等，不断提升养老院知名度。

在设施场所方面，养老院设有医务室、药房、康复治疗室、娱乐活动室、超市等众多设施，每层均设有护理室、护士室和公共活动中心；房间内均设有卫生间及24小时热水供应，保障老人的生活需要。

3.环境影响

养老院在环境方面对标较高标准，支持我国实行的“双碳政策”，努力达到整个建筑碳达峰、碳中和。

养老院建有公园一处，用于老人散步游憩和锻炼身体；并且建设专用蔬菜基地10亩；选址远离喧嚣的城市中心，空气清新；饮用水是采用深层地下水，长期饮用有益身体健康。

养老院临近主干道，且附近有公交规划设立站点，方便子女探望。

在垃圾处理方面，该养老院采用严格的垃圾分类准则，从一定程度上遏制了病毒、细菌的产生，并防止环境污染。

针对于医疗废弃物方面，养老院对标宣化区人民医院标准，严格制定分类处理规范，并由专人收集清运，定点消毒、焚烧处理。

4.组织与实施分析

该项目施工时间为2020年7月至2021年12月。2022年2月试营业，因受疫情影响中断，于2022年3月重新开业。

在施工期间，张家口市宣化区疫情防控措施到位，施工进度基本未受影响。但是在2022年12月前后，疫情防控政策放开之后，该养老院的客户受到了一定的影响。老年人对病毒的抵抗能力较差，感染病毒后病情容易迅速恶化并引起多种并发症。该养老院为保证老年客户的身体健康，在地区防控措施解除之后仍保持着较为严格的管理方式，坚持日常消毒工作，同时为可能出现的恶劣情况准备了充足的医药资源，保证了老年客户群体的身体健康。

5.经营难点与财务分析

经营难点

1，目前入住老人都是迫不得已才来入住，条件稍好的家庭，老人基本不来。主要原因是“观念”可题，老人会认为来养老院就是没人管了，孩子们认为让老人住养老院会被看做不孝顺。

2，电费问题，目前养老院执行电价为居民电价0.486元，仅冬季供暖一项每月大约5万元，全年按6个月计算就需30多万元，而我们按人每年800元收费。收到400人才能持平。养老院希望可以享受四方机制待遇，把电价降下来。

3，公交站问题，在养老院附近有规划设立公交站，但因公交公司路线设定问题，暂时不能建站，需要政协委员帮忙推动。

4，医养结合问题。按照政府要求，每家养老院必须有一家合作医院，从目前来看，合作主要是特定的义诊，但是没有形成畅通的日常看病通路，更解决不了医保报捎问题。只能通过养老院的医务室，进行小病治疗。

财务分析

项目总投资4000万元。其中联谊煤场投资2600万元，中央投资400万元，借款1000万元。

总投资4000万元，其中土地600万元，主体工程建设2000万元。配套工程建设300万元，装修500万元，室内配套400万元，其它100万元。

今年为经营第一年，预计亏损150万元。第二年持平，第三年营利100万元，第四年300万元。

（配算出的数据图）

6.国民经济与社会效益分析

养老院对所在地的社会环境可以产生多方面的积极影响。首先是经济效益。养老院的建设和运营为当地经济带来了就业机会，还会增加税收和其他相关收入。此外，养老院也需要一些配套产业，如超市、药店等。可以带动整体产业转型。由工业转变为服务业，有助于提升整个地区的产业结构，使其更具经济活力和效益。除此之外，还可以提升居民幸福指数、促进周边环境提升。

这些积极影响表明，养老院的建设和运营可以在多个方面促进社区的综合发展，不仅关乎老年人的福祉，也对所在地的社会产生了积极而全面的影响

7.风险与竞争分析

首先是市场竞争方面的问题。根据第七次人口普查数据，中国65岁及以上人口占比13.5%，《中国养老产业发展白皮书》预测，到2030年养老产业规模预计将达到13万亿元。截至2022年末，全国注册登记的养老机构4.1万个，比上年增长1.6%，床位518.3万张，比上年增长2.9%。

激烈的竞争要求养老机构明确自身功能定位，创新服务，否则难以在市场中脱颖而出。同时，缺乏足够的市场推广可能导致潜在客户对养老机构了解不足。

对此，宣化怡康养老院以“张家口地区中高档养老院”为定位，按照创一流养老院的宗旨，主要是通过内抓管理，外抓宣传，通过内部提升硬件设施，对外打造新媒体宣传矩阵，积极配合人大常委会等部门的工作，打响宣化高端养老院的招牌。逐步引进老人入住。

下面是关于养老院安全问题的分析。

2015年河南省平顶山市的康乐园老年公寓火灾事故致39人死亡、6人受伤。经调查，事故原因是该养老院违规建设和管理不规范，安全隐患长期存在。而当养老院发生火灾时，由于腿脚不便等原因，往往会造成更大的伤亡。

院方与家属潜在的纠纷问题也是一大风险。老人周某2019年4月在养老院摔倒，次日养老院协助家属送医治疗。出院后返回养老院接受护理。然而，2019年7月8日，周某以治疗费用为由向法院提起诉讼，要求养老院支付其损失。

宣化怡康养老院通过规划设计、设备建设和员工培训，致力于解决安全问题。主楼内实现网络化的呼叫和监控系统，同时加强员工培训，让每一位老人在这里享受幸福，颐养天年。

8.结论与建议

当今中国社会人口结构老龄化加速，该养老院潜在客户群体较为庞大，同时随着经济的进一步发展和消费思想的解放，人们更加追求美好的生活品质，老年人对养老院等养老服务设施的要求也越来越高，该养老院的定位是中高端养老院，较为契合老年群体追求幸福养老的心理，市场定位准确。

目前张家口市康养产业仍处于蓬勃发展的过程中，2021年4月，河北省张家口市人民政府印发《张家口市健康养生产业发展规划》， 明确要求提高康养产业人才素质，提升康养产业品质，满足老年人对康养服务的需求。该养老院的建设契合政府工作路线，获得了当地政府的大力支持，具备较强的市场竞争力。

在现有的基础上，该养老院还可以进一步优化服务，提升人文关怀。比如通过开设针对老年群体的学习课程，教授老年人如何融入现代智能社会，帮助老年弱势群体不与社会脱节；同时该项目还可进行横向推广，将已有的康养产业基础和经验推广到其他城市，扩大经营范围等。

9.升华

随着中国社会不断发展，全面建成小康社会之后，越来越多的发展从基础设施投资转向关系到百姓生活质量的工程，这是向着满足人民美好生活的需要进行的转变。习近平总书记在2023年1月8日慰问基层群众干部时指出：“一个社会幸福不幸福，很重要的是看老年人幸福不幸福。” 在养老福利领域的创新变革，标志着我国的民生工程进入了一个注重百姓精神富足的新时代，这也是贯彻新发展理念、发展福利人民共享的体现，更为重要的，是在此工程背后人性的关怀。这也提示着我们，作为工程项目的研究者，除了着眼于大国重器的建设，还要更多地关注到小民尊严的保障与实践。毕竟，这是一个社会的温度在我们身上最直接的体现。更加重视包括养老院在内的关乎百姓生活质量的项目被认为是社会进步的体现，体现了对人类福祉和全面发展的关切。社会的成功和进步不仅仅是经济数字的提升，还应当体现社会的人文关怀和对每一位公民的保障。