- 工程经济学的基本原理是什么？

①	提出备选方案

②	资金的时间价值原则:今天的一元钱比未来的一元钱更值钱。

③	关注差异

④	采用一惯的立场

⑤	可比性原则

⑥	考虑所有相关标准

⑦	增量分析原则: 边际效益必须大于边际成本

⑧	使不确定明晰化

⑨	风险收益的权衡原则

⑩	项目后评估

- 互斥方案的特点是什么？如何评价？评价时应遵循什么基本条件？

特点：各方案间具有排他性，选择其中任何一个方案，则其他方案必然会被排斥。（“择此不能择彼”）评价：要分两步走，二者缺一不可，1）绝对效果检验；2）相对效果检验

评价原则：参加比选的方案应具有可比性

- 价值工程的特点是什么？实施步骤包括哪些内容？

特点：着眼于全寿命周期成本；以提高价值为目标，反映了生产者和用户的共同利益；以功能分析为核心；是有组织的集体创造活动；一般在方案的研究设计阶段应用。

实施步骤：选择分析对象；收集资料、信息；功能分析；功能评价；方案创新；方案评价。

- 可行性研究报告中环境影响评价包括哪些内容？

明确环境问题，进行环境影响预测评价，拟定环境保护对策措施，估算环境保护投资，制定环境监测和环境管理计划等

- 财务评价的目的和内容是什么？

目的：从企业或项目角度出发，分析投资效果，评价项目竣工投产后的获利能力；确定进行某项目所需资金来源，制定资金规划；估算项目的贷款偿还能力；为协调企业利益和国家利益提供依据。

内容：提出和界定备选方案；收集整理数据资料；编制辅助财务报表；编制基本财务报表；进行财务分析；进行风险分析和不确定性分析。

- 国民经济评价步骤有哪些？简述影子价格的概念。

步骤：

- 识别和计算项目的直接效益

- 估算项目固定资产投资

- 估算流动资金

- 估算年运行费或经营费用

- 识别项目间接效益和间接费用

- 编制国民经济评价基本报表

- 计算国民经济评价指标,并判断其经济合理性

影子价格是指资源处于最佳分配状态时，其边际产出价值; 也可说是社会经济处于某种最优状态下，能够反映社会劳动消耗、资源稀缺程度和对最终产品需求情况的价格。

- 什么是影子价格，为什么国民经济分析要用影子价格

影子价格是指资源处于最佳分配状态时，其边际产出价值; 也可说是社会经济处于某种最优状态下，能够反映社会劳动消耗、资源稀缺程度和对最终产品需求情况的价格。

国民经济评价是要确定投资项目对国民经济的贡献,要准确地计量项目的费用和效益,从而要求价格能正确地反映其实际价值。然而,在我国现实经济生活中,由于经济机制、经济政策、社会和经济环境以及历史等原因,市场价格与实际价值严重脱节甚至背离。因此,国民经济评价不能直接用现行的市场价格计算项目的效益和费用,而需要一种能够准确地反映项目对国民经济的贡献和国民经济为项目所付出代价的合理价格,这就是影子价格。

- 工程风险有哪些？风险管理的步骤方法？

建设工程项目风险的分类：

1、按照风险来源进行划分。风险因素包括自然风险、社会风险、经济风险、法律风险和政治风险。

2、按照风险涉及的当事人划分。包括业主的风险、承包商的风险。

3、按照风险可否管理划分。可将工程项目风险划分为可管理风险和不可管理风险。

4、按照风险影响范围划分。可将工程项目风险划分为局部风险和总体风险。建设工程项目风险管理程序：

1、风险识别。

2、风险分析与评估。

3、风险应对策略的决策。

4、风险对策的实施。

5、风险对策实施的监控

- 请简述绿色GDP的概念，说明水利工程项目的环境影响。

绿色GDP=GDP-自然部分的虚数-人文部分的虚数流域水文,水质变化

水土流失

土壤侵蚀与淤积

引发地震与气候变化水生生态资源变化

对供水,农业,航运,防洪,矿业和土地利用的影响造成移民

对公共健康及古迹影响 水库旅游带来的环境影响

- 可行性研究报告包括哪些内容？市场研究一般包括哪些方面？

总论、市场研究、投资条件与项目选址、技术方案、环境影响、组织，实施与进度安排、财务评价、国民经济评价与社会效益、结论

可行性研究三条腿：市场研究、技术研究、经济评价

(1)市场定位：潜在买主所在的市场（找到蛋糕） (2)需求分析：蛋糕有多大

- 供给分析：有多少个人在抢蛋糕

- 本产品的市场潜力分析：我能够在蛋糕里吃到哪一块

- 本产品的价格和销售速度分析：具体怎么吃蛋糕

- 简述价值工程的含义，说明价值工程的分析步骤。

研究如何以最低的寿命周期成本，可靠地实现对象（产品、作业或服务等）的必要功能，而致力于功能分析的一种有组织的技术经济思想方法和管理技术。

谋求以最低的产品全寿命周期成本，可靠地实现使用者所需的必要功能，对产品的功能成本进行有组织的系统分析的一种技术方法。

分析步骤同上