简答题（6道×4）：

  - 财务评价的目的及包括的内容
1. 提出和界定备选方案

  - 2. 收集整理基础数据资料

    - 识别各个方案的成本、收入

    - 确定各项成本和收入各自发生的时间点

  - 3. 编制辅助财务报表

    - 如项目总投资估算表、开发建设投资估算表、经营成本估算表……

  - 4. 编制基本财务报表

    - 如现金流量表、资金来源与运用表、损益表……

  - 5. 进行财务分析

  - 6. 进行风险和不确定性分析

2.环境影响评价包括哪些步骤，梯级水库可能的环境影响

明确环境问题，进行环境影响预测评价，拟定环境保护对策措施，估算环境保护投资，制定环境监测和环境管理计划等。

（来源于课件上的水利工程的环境影响）

- 流域水文,水质变化

- 水土流失

- 土壤侵蚀与淤积

- 引发地震, 地质灾害与气候变化

- 水生生态资源变化

- 对供水,农业,航运,防洪,矿业和土地利用的影响

- 造成移民

- 对公共健康及古迹影响

- 水库旅游带来的环境影响

3.国民经济分析的步骤，影子价格的含义

步骤：

- 识别和计算项目的直接效益

- 估算项目固定资产投资

- 估算流动资金

- 估算年运行费或经营费用

- 识别项目间接效益和间接费用

- 编制国民经济评价基本报表

- 计算国民经济评价指标,并判断其经济合理性

影子价格是指资源处于最佳分配状态时，其边际产出价值; 也可说是社会经济处于某种最优状态下，能够反映社会劳动消耗、资源稀缺程度和对最终产品需求情况的价格。

4.组织，实施过程中可能的风险有哪些，以及应对措施
政策 市场 管理 技术 财务

5.互斥方案的特点，如何评价，评价的基本原则是怎样的？

（来源于课件上的互斥方案定义）：各方案间具有排他性，选择其中任何一个方案，则其他方案必然会被排斥。（“择此不能择彼”）

互斥方案的评价的基本原则（来源于课件上的互斥方案经济评价方法）：

要分两步走，二者缺一不可

(1) 绝对效果检验

每个方案自身的经济效果，是否是可行的

(2) 相对效果检验

哪个方案的“相对”经济效果是最优的

关键点：参加比选的方案应具有可比性

寿命期/计算期的可比性

主要方法：增量分析法

6.价值工程的特点，以及评价步骤

价值工程的特点

- 着眼于全寿命周期成本

- 以提高价值为目标，反映了生产者和用户的共同利益

- 以功能分析为核心

- 是有组织的集体创造活动

- 一般在方案的研究设计阶段应用

价值工程的评价步骤：

1. 选择分析对象，2. 收集资料、信息，3. 功能分析，4. 功能评价，5. 方案创新，6. 方案评价